BRD/2026.V10278

# Breda, 20 maart 2026

Vervanging kunstgras voetbalveld Postillonstraat

Beste lezer,

De gemeente Breda start in de week van 13 april 2026 met het vernieuwen

Van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKSV Groen-Wit op sportcomplex

Haags Sportpark. Het huidige veld is aan vervanging toe.

Wat gaat er gebeuren?

- De oude kunstgrasmat wordt weggehaald.

- Daarna maakt de aannemer het terrein klaar voor de nieuwe kunstgrasmat.

- Aansluitend wordt op het hoofdveld groot onderhoud uitgevoerd.

Wanneer gebeurt dit?

- Vanaf maandag 13 april begint de aannemer met de voorbereidingen.

- Het werk duurt ongeveer vier weken, afhankelijk van het weer.

- Als alles volgens planning gaat, is het kunstgrasveld weer te gebruiken vanaf

zaterdag 9 mei.

Wat merk je hiervan?

- Je kunt tijdelijk last hebben van vrachtwagens die materialen brengen en ophalen.

- Het parkeerterrein wordt gebruikt om materialen op te slaan en wordt afgezet met

hekken en is tijdelijk niet bereikbaar.

- De andere voetbalvelden op het sportpark zijn daardoor ook niet bereikbaar.

We begrijpen dat dit overlast kan geven. We doen ons best om dit zo klein mogelijk

te houden. Dank voor je begrip.

Informatie

Vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact.
Blijf op de hoogte van gemeentelijk (wijk)nieuws en schrijf je in voor de nieuwsbrief van de gemeente via www.breda.nl/nieuwsbrief of via de QR code in dit bericht.